Izvještaj rada

|  |  |
| --- | --- |
| IME I PREZIME UČESNIKA | ULOGA U TIMU/ZADUŽENJE |
| Nemanja Šljivić | Vođa tima, organizacija i podjela rada, učešće u svim projektnim zadacima |
| Selma Sorguč | Član, učešće u svim projektnim zadacima |
| Amina Spahić | Član, učešće u svim projektnim zadacima |
| Dženan Šabanović | Član, učešće u svim projektnim zadacima |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. Br.** | **Aktivnost** | **Učesnici** | **Datum, vrijeme i trajanje aktivnosti** | **Napomena** |
| **1.** | **Opis teme, indentificiranje i opis procesa u sistemu, funkcionalnost sistema, identificiranje aktera u sistemu.** | Amina Spahić  Nemanja Šljivić  Dženan Šabanovič  Selma Sorguč | 14.3.2016.  trajanje: 10h |  |
| **2.** | **Use Case dijagram** | Selma Sorguč  Nemanja Šljivić  Dženan Šabanovič  Amina Spahić | 21.3.2016.  Trajanje: 8h |  |
| **3.** | **Scenarij za naručivanje taxi vozila neregistrovanih korisnika** | Amina Spahić | 21.3.2016.  Trajanje:2h |  |
| **4.** | **Scenarij za naručivanje taxi vozila online** | Selma Sorguč | 21.3.2016.  Trajanje:2h |  |
| **5.** | Scenarij za registrovanje i prijavu vozača i dispečera | Amina Spahić | 21.3.2016.  Trajanje:2h |  |
| **6.** | Scenarij za rezervaciju taxi vozila | Dženan Šabanović | 21.3.2016.  Trajanje:2h |  |
| **7.** | **Kreiranje blank windows universal projekta** | Nemanja Šljivić | 14.3.2016.  trajanje: 2h |  |
| **8.** | Dijagrami aktivnosti | Dženan Šabanović  Amina Spahić | 20.3.2016.  Trajanje: 8h |  |
| **9.** | Analizu SOLID principa na dijagramu klase za svaki od pet principa | Selma Sorguč | 24.4.2016,  Trajanje: 8h |  |
| **10.** | Za svakog clana tima u projektu kreirati za neku od klasa tabelu pomocu DbContext koristeci Entity FrameWork. | Amina Spahić  Nemanja Šljivić  Dženan Šabanovič  Selma Sorguč | 24.4.2016.  Trajanje: 8h |  |
| **11.** | Dijagrami klasa | Nemanja Šljivić  Selma Sorguč | 27.3.2016.  Trajanje:8h |  |
| **12** | Dizajn formi koristeći xaml | Nemanja Šljivić | 27.3.2016.  Trajanje:4h |  |
| **13.** | Redizajniranje dijagrama klasa tako da prati MVVM patern | Amina Spahić  Nemanja Šljivić | 8.5.2016.  Trajanje: 8h |  |
| **12.** | Redizajniranje dijagrama klasa tako da budu ispoštovani SOLID principi | Dženan Šabanović | 8.5.2016.  Trajanje:4h |  |
| **13.** | Dizajniranje dijagram klasa za igru koja ce se praviti u unity engine. | Amina Spahić  Selma Sorguč | 15.5.2016.  Trajanje:4h |  |
| **14.** | Strategy patern | Selma Sorguč | 15.5.2016.  Trajanje: 2h |  |
| **15.** | Observer patern | Amina Spahić | 15.5.2016.  Trajanje: 2h |  |
| **16.** | Decorater patern | Nemanja Šljivić | 15.5.2016.  Trajanje: 2h |  |
| **17.** | State patern | Dženan Šabanović | 15.5.2016.  Trajanje: 2h |  |
| **18.** | Implementacija igre u Unity framework | Amina Spahić  Dženan Šabanović | 15.5.2016.  Trajanje: 24h |  |
| **19.** | Dizajniranje dijagram sekvenci za projekat na osnovu dijagrama klasa u MVVM paternu. | Amina Spahić  Nemanja Šljivić  Dženan Šabanovič  Selma Sorguč | 22.5.2016.  Trajanje: 24h |  |
| **20.** | Logo | Selma Sorguč | 19.5.2016.  Trajanje: 2h |  |
| **21.** | Dizajnirati dijagrame komponenti, paketa i rasporedjivanja za projekat na osnovu dijagrama klasa u MVVM paternu | Amina Spahić  Nemanja Šljivić  Dženan Šabanovič  Selma Sorguč | 29.5.2016.  Trajanje: 8h |  |
| **22.** | Priprema prezentacije | Amina Spahić  Nemanja Šljivić  Dženan Šabanovič  Selma Sorguč | 29.5.2016.  Trajanje: 8h |  |
|  | Implementacija programskog rješenja na osnovu modela urađenog kroz zadaće | Nemanja Šljivić  Dženan Šabanovič  Selma Sorguč  Amina Spahić | 01.5.2016.  Trajanje: 30h |  |
|  | Aplikacija treba da koristi bazu podataka prema prethodno dizajniranom modelu koristeći entity framework | Nemanja Šljivić | 02.6.2016.  Trajanje: 15h |  |
|  | Validacija podataka | Amina Spahić  Selma Sorguč | 02.6.2016.  Trajanje: 5h |  |
|  | Višenitnost | Nemanja Šljivić  Selma Sorguč | 02.5.2016.  Trajanje: 5h |  |
|  | Aplikacija treba da u potpunosti postuje MVVM/MVC pattern | Nemanja Šljivić  Dženan Šabanović | 03.6.2016.  Trajanje: 5h |  |
|  | Izvještaj rada | Amina Spahić | 03.6.2016.  Trajanje: 1h |  |
|  | Help opcija | Amina Spahić  Selma Sorguc | 05.6.2016.  Trajanje: 1h |  |
|  | Uredan kod, sa pravilnom dekompozicijom i korištenjem paketa,  Dobro dizajniran korisnički interfejs | Nemanja Šljivić | 05.6.2016.  Trajanje: 3h |  |
|  |  |  |  |  |